## Slide 1: MHC-PMS First Analysis
Team Black

## Slide 2: Pro / Contra Plan-Driven
Pro:
Die Anforderungen sind grösstenteils bekannt
Zeitmanagement (Milestones)
Definierte Arbeitspakete
Contra:
- Risiko von geänderten User-Anforderungen
Hoher Administrationsaufwand zu Beginn
Nicht flexibel

## Slide 3: Pro / Contra Agile
Pro:
Flexibel
Schnelle Ergebnisse
Wenig Administrativer Overhead zu Beginn
Contra:
Keine Übersicht über den Fortschritt
  Schwere Ressourcenmanagement
Zeitaufwändige Abstimmung zwischen Stakeholdern

## Slide 4: Entscheid: Pro Plan-Driven
Projekt hat klaren Umfang und klare Anforderungen
Wenige Anforderungsänderungen erwartet
Unsere Zeit- und Ressourcenrahmen sind gegeben

## Slide 5: Process Modell
Entscheid: Rational Unified Process
RUP vereinigt die gängigsten Plan Driven Process models

## Slide 6: RUP - Inception
Soll- Analyse inkl. Interview
Anforderungsanalyse
Risikoanalyse
Interaktion: Gespräche mit Kunden (Vorgaben, Einschränkungen) & Entwicklerteam (Ressourcen)

## Slide 7: RUP – Elaboration-Phase
Fachliche Detailspezifikationen
Technische Detailspezifikation
  UML erstellen
Testkonzept (Evtl. Prototyp)
Interaktion: Programmieraufgaben, riskante Teile kommunizieren

## Slide 8: RUP – Construction
Implementation
Testen
Interaktion: Regelmässige Meetings mit Entwicklerteam

## Slide 9: RUP – Transition Phase
Konfiguration beim Kunden
Schulung der User
Projektabschluss
Interaktion: Schulung der User